|  | PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 18 d. sprendimu Nr. T-256 |
| --- | --- |

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ REMONTO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

- I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) nuosavybės teise priklausančių laisvų ir avarinių (esant avarinei situacijai) gyvenamųjų patalpų (toliau – gyvenamosios patalpos) remonto organizavimą.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), statybos techniniu reglamentu STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu                Nr. 705 (Žin., 2004, Nr. 23-721), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 ,,Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902), Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijomis, paskelbtomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos              2005 m. rugpjūčio 2 d. informaciniame pranešime apie statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymą (Inf. pran., 2005, Nr. 61), Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais savivaldybės turto valdymą ir naudojimą.

- II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Apraše vartojamos sąvokos:

Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios tinka gyventi asmeniui ar šeimai ir atitinka statybos ir specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos ir kt.) reikalavimus.

Gyvenamųjų patalpų remontas – remontas, kai atliekami gyvenamųjų patalpų remonto darbai: šalinami defektai nekeičiant ir nestiprinant gyvenamųjų patalpų laikančiųjų konstrukcijų, keičiamos pertvarų vietos; nežymiai keičiamas pastato fasadas (atnaujinama fasado apdaila, pakeičiami butų ar kitų patalpų langai, durys, vėdinimo angos nekeičiant kiekvieno iš jų matmenų daugiau kaip 10 procentų), keičiamos atskirosios gyvenamųjų patalpų inžinerinės sistemos (jų tipas, laidumas) ar šalinami jų defektai; šalinami bendrųjų gyvenamųjų patalpų inžinerinių sistemų defektai – pakeičiami atskiri susidėvėję šių sistemų elementai, tačiau nekeičiamas jų tipas ir laidumas; atliekamas bendrųjų gyvenamųjų patalpų inžinerinių sistemų dalių, kurios skirtos tik butų ar kitų patalpų reikmėms, remontas pertvarkant, pakeičiant visiškai ar iš dalies šias sistemų dalis, tačiau nekeičiant butuose ar kitose patalpose esančių bendrųjų pastato inžinerinių sistemų bendrojo naudojimo elementų; atliekami technologinių įrenginių ir technologinių sistemų, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų paprastojo remonto darbai, nurodyti normatyviniuose statinio saugos ir paskirties dokumentuose.

Avarinė situacija – tai tokia situacija, kai gyvenamosiose patalpose (laisvose ir išnuomotose) remonto darbus reikia atlikti skubiai (neatidėliotinai), siekiant išvengti žalos gyventojų gyvybei ir sveikatai arba dar didesnės žalos remontuotinoms gyvenamosioms patalpoms, greta esančioms patalpoms, gyvenamųjų patalpų konstrukcijoms ir inžineriniams įrenginiams.

Savivaldybės remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūros komisija – Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta komisija, kuri teikia pasiūlymus dėl remontuotinų  gyvenamųjų patalpų defektų aktų sudarymo ir priima sprendimus dėl minėtų patalpų sąrašo, defektų aktų ir remonto lokalinių sąmatų tvirtinimo.

III. REMONTUOTINŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠŲ  SUDARYMAS

4. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos administratorius (toliau – Administratorius):

4.1. pagal Savivaldybės administracijos Gyvenamojo fondo administravimo skyriaus  pateiktus Savivaldybės gyvenamųjų patalpų kadastro ir registro bylų duomenis (buto plano ir vidaus patalpų eksplikacijos kopijos) kaupia ir sistemina informaciją apie remontuotinas gyvenamąsias patalpas (patalpų adresai, bendras plotas, patalpų šildymo būdas ir kt.);

4.2. apžiūri gyvenamąsias patalpas, jas nufotografuoja ir surašo gyvenamųjų patalpų apžiūros aktus pagal Aprašo 1 priedą;

4.3. rengia Kauno miesto savivaldybės remontuotinų gyvenamųjų patalpų sąrašą (toliau – Sąrašas) pagal Aprašo 2 priedą;

4.4. iki kiekvieno mėnesio 5 dienos pateikia Savivaldybės administracijos Statybos ir Gyvenamojo fondo administravimo skyriams remontuotinų patalpų dokumentus (elektroninį variantą), nurodytus Aprašo 4.2 ir 4.3 punktuose.

IV. GYVENAMŲJŲ PATALPŲ REMONTO ORGANIZAVIMAS

5. Statybos skyrius:

5.1. iki kiekvieno mėnesio 10 dienos, išnagrinėjęs Administratoriaus pateiktus dokumentus, nurodytus Aprašo 4.2 ir 4.3 punktuose, įgyvendina šias priemones:

5.1.1. kartu su Savivaldybės remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūros komisijos (toliau – Komisija) sudarytos darbo grupės nariais (darbo grupėje turi būti ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai, iš jų 1 Savivaldybės tarybos narys) ir Administratoriaus atstovais organizuoja remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūras;

5.1.2. apžiūros metu sudaro remontuotinų gyvenamųjų patalpų remonto darbų sąrašus ir apmatuoja buto patalpų (kambario (-ių), virtuvės vonios, kitų patalpų) remontuotinų sienų, grindų, lubų plotus, priima sprendimus dėl durų, langų, santechnikos įrangos ir elektros instaliacijos pakeitimo, remontui reikalingų mechanizmų ir medžiagų panaudojimo;

5.1.3. parengia remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūros protokolą;

5.2. iki kiekvieno mėnesio 15 dienos, remdamasis remontuotinų gyvenamųjų patalpų apžiūros protokolais, patikslina Sąrašą, įrašydamas reikiamus duomenis (preliminarią patalpų remonto kainą litais), ir šiuos dokumentus pateikia nagrinėti ir tvirtinti Komisijai.

6. Komisija:

6.1. gavusi iš Statybos skyriaus dokumentus, nurodytus Aprašo 5.2 punkte, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl Sąrašo, defektų aktų ir lokalinių sąmatų patvirtinimo;

6.2. pateikia Statybos ir Gyvenamojo fondo administravimo skyriams, Administratoriui protokolinį nutarimą (posėdžio protokolo nuorašą) dėl Sąrašo, defektų aktų ir lokalinių sąmatų patvirtinimo, Sąrašą, defektų aktus ir lokalines sąmatas grąžina Statybos skyriui;

6.3. priėmusi sprendimą išbraukti iš Sąrašo gyvenamąją patalpą, rekomenduoja Savivaldybės administracijai rengti Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl patalpos                pripažinimo netinkama (negalima) naudoti.

7. Komisijai patvirtinus Sąrašą:

7.1. Administratorius pradeda vykdyti gyvenamųjų patalpų remontą;

7.2. Statybos skyriaus specialistai, atsakingi už gyvenamųjų patalpų remontą:

7.2.1. Administratoriui perduoda Komisijos grąžintus remontuotinų gyvenamųjų patalpų defektų aktus ir lokalines sąmatas;

7.2.2. atlieka Administratoriaus remontuojamų gyvenamųjų patalpų remonto priežiūrą ir kontroliuoja remonto darbų kokybę;

7.2.3. priima iš Administratoriaus atliktus gyvenamųjų patalpų remonto darbus ir pasirašo darbų priėmimo aktus (3 egz.);

7.2.4. grąžina Administratoriui pasirašytų gyvenamųjų patalpų remonto darbų priėmimo  aktų 2 egzempliorius.

V. REMONTO DARBŲ LĖŠŲ PLANAVIMAS IR ATSISKAITYMAS UŽ ATLIKTUS GYVENAMŲJŲ PATALPŲ REMONTO DARBUS

8. Gyvenamojo fondo administravimo skyrius, vadovaudamasis Komisijos patvirtintu Sąrašu:

8.1. planuoja lėšų poreikį Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remontui;

8.2. informuoja Administratorių apie Savivaldybės biudžete skirtas lėšas Savivaldybės gyvenamųjų patalpų remontui.

9. Administratorius, atlikęs Savivaldybės gyvenamųjų  patalpų remontą, Gyvenamojo fondo

administravimo skyriui teikia PVM sąskaitas faktūras, remonto darbų priėmimo aktus, grąžina Komisijos patvirtintų lokalinių sąmatų ir defektų aktų originalus.

10. Gyvenamojo fondo administravimo skyrius, gavęs iš  Administratoriaus  dokumentus, nurodytus Aprašo 9 punkte, registruoja PVM sąskaitą faktūrą finansų valdymo ir apskaitos sistemoje (FVAS) ir teikia atsakingam Savivaldybės administracijos padaliniui apmokėti.

- VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Atsiradus papildomų gyvenamųjų patalpų remonto darbų, Administratorius informuoja Statybos skyrių dėl papildomos lokalinės sąmatos sudarymo.

12. Statybos skyrius parengia remontuojamos gyvenamosios patalpos papildomą lokalinę sąmatą ir  teikia tvirtinti Komisijai.

13. Komisijos patvirtintą remontuojamos gyvenamosios patalpos papildomą lokalinę sąmatą, nurodytą Aprašo 12 punkte, Statybos skyrius perduoda Administratoriui. Jei Komisija nepatvirtina papildomos lokalinės sąmatos, Administratoriui pateikiamas Komisijos protokolinis nutarimas dėl šios sąmatos tvirtinimo.

14. Aprašas tvirtinamas, keičiamas ir pildomas Savivaldybės tarybos sprendimu.

_______________________________

Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto organizavimo tvarkos aprašo 1 priedas

(Gyvenamosios patalpos apžiūros akto forma)

PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės remontuotinų patalpų apžiūros komisijos 20___m.___________d. posėdžio protokolu Nr.

____________________________________________________

(Savivaldybės gyvenamųjų patalpų administratorius)

GYVENAMOS PATALPOS ____________________________ APŽIŪROS

A K T A S

20__ m. _________________ d. Nr. _______

Kaunas

| Eil. Nr. | Apžiūros objektai | Pastebėti defektai, deformacijos, įrangos gedimai | Rekomenduojami darbai defektams šalinti |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Patalpa (patalpos šifras) |  |  |
| 1.1. | Sienos |  |  |
| 1.2. | Lubos |  |  |
| 1.3. | Grindys |  |  |
| 1.4. | Langai |  |  |
| 1.5. | Durys |  |  |
| 2. | Patalpa (patalpos šifras) |  |  |
| ..... | .......................................... |  |  |
| ..... | Inžinerinė įranga |  |  |
| ..... | Vandentiekio sistemos įranga, apskaitos prietaisai |  |  |
| ..... | Kanalizacijos įranga |  |  |
| ..... | Šildymo sistemos įranga |  |  |
| ..... | Dujų tiekimo sistemos įranga, apskaitos prietaisas |  |  |
| ..... | Ventiliacijos sistemos įranga |  |  |
| ..... | Elektros instaliacija, apskaitos prietaisas |  |  |

2

Apžiūros metu nustatyti skaitiklių rodmenys:

| Skaitiklis | Rodmenys | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Dujų |  |  |
| Šalto vandens |  |  |
| Šalto vandens |  |  |
| Karšto vandens |  |  |
| Karšto vandens |  |  |
| Elektros |  |  |

Pasiūlymai  (būtina nurodyti gyvenamosios patalpos techninę būklę – bloga, avarinė ir pan.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRIDEDAMA. Fotografijos elektroninėje laikmenoje.

| (apžiūrą atlikusio administratoriaus atsakingo asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kauno miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų remonto organizavimo tvarkos aprašo 2 priedas

(Kauno miesto savivaldybės remontuotinų gyvenamųjų patalpų sąrašo forma)

PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės remontuotinų patalpų apžiūros komisijos 20___m.___________d. posėdžio protokolu Nr.

____________________________________________________

(Savivaldybės gyvenamųjų patalpų administratorius)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STATYBOS SKYRIUS

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS REMONTUOTINŲ GYVENAMŲJŲ PATALPŲ SĄRAŠAS

20___ m. _________________ d.  Nr. ____

Kaunas

| Eil. Nr. | Gyvenamosios patalpos adresas | Bendras patalpų plotas (kv. m) | Patogumai | Patalpų charakteristika | Preliminari patalpų remonto kaina (Lt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Pastaba. Lentelės 1–5 skiltyse duomenis įrašo Savivaldybės gyvenamųjų patalpų administratorius, 6 skiltyje – Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos skyrius.

_________________________	___________	_____________________

(Administratoriaus atsakingo asmens pareigos)                     (parašas)		                   (vardas, pavardė)

_________________________	___________	_____________________

(Kauno miesto savivaldybės administracijos                             (parašas)   	                         (vardas, pavardė)

Statybos skyriaus atsakingo asmens pareigos)