| KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA |  |
| --- | --- |
| SPRENDIMAS |  |
| DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-375 „DĖL KAUNO MIESTO VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELIŲ STOGINIŲ ĮRENGIMO IR PRIEŽIŪROS KONCESIJOS“ PAKEITIMO |  |
| 2013 m. spalio 10 d. Nr. T-543 |  |
| Kaunas |  |

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,                       Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi (Žin., 1996, Nr. 92-2141; 2003, Nr. 70-3163; 2006, Nr. 82-3251) Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių įrengimo ir priežiūros koncesijos suteikimo konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-375 „Dėl Kauno miesto viešojo transporto stotelių stoginių įrengimo ir priežiūros koncesijos“:

1.1. Kauno miesto viešojo transporto stotelių  stoginių įrengimo ir priežiūros koncesijos suteikimo konkurso sąlygose:

1.1.1. išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Sutarties galiojimo metu Stoginės ir Koncesininko įsigytas kilnojamasis turtas (jeigu tokio būtų) bei kita su Sutarties objektu susijusių Paslaugų teikimui reikalinga įranga nuosavybės teise priklausys Koncesininkui, o pasibaigus Sutarties galiojimo terminui ar Sutartį nutraukus, neatlygintinai taps Suteikiančios institucijos nuosavybe.“

1.1.2. išdėstyti 24 punktą taip:

„24. Koncesijos sutartis bus sudaroma 20 (dvidešimčiai) metų. Abiejų šalių rašytiniu susitarimu, pritarus Kauno miesto savivaldybės tarybai, sutarties galiojimo terminas galės būti pratęstas, bet bendra Koncesijos sutarties trukmė turės būti ne ilgesnė nei maksimali leidžiama pagal Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymą.“;

1.1.3. įrašyti 10 priedo 9 skiltyje vietoj termino „2014.05.30“ terminą „Per                     6 mėnesius nuo Koncesijos sutarties įsigaliojimo“ ir vietoj termino „2014.10.30“ terminą „Per                11 mėnesių nuo Koncesijos sutarties įsigaliojimo“;

1.1.4. įrašyti 13 priedo 13 skiltyje vietoj termino „2014.05.30“ terminą „Per                       6 mėnesius nuo Koncesijos sutarties įsigaliojimo“ ir vietoj termino „2014.10.30“ terminą „Per                11 mėnesių nuo Koncesijos sutarties įsigaliojimo“;

1.2. Pagrindines koncesijos sutarties sąlygas pakeisti pagal šio sprendimo 1.1.1 punkte išdėstytą konkurso sąlygų 13 punkto redakciją.

1.3. Pagrindinėse koncesijos sutarties sąlygose išdėstyti 15 punktą taip:

„15. Sutarties galiojimo terminas – 20 (dvidešimt) metų. Jie pradedami skaičiuoti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Sutarties įsigaliojimas reglamentuojamas Sutarties 57 punkte.“

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

| Savivaldybės meras |  | Andrius Kupčinskas |
| --- | --- | --- |